Ghi chép tình hình tháng 7 — Phòng Quản lý Thiết bị

(bản nháp, chưa sắp xếp)

Tổng thiết bị quản lý: 48 máy (12 máy đào, 8 máy xúc lật, 6 cẩu tháp, 22 thiết bị nhỏ)

Thiết bị nhỏ gồm máy phát điện, máy nén khí, đầm cóc, máy cắt sắt... rải ở 4 công trường

Đang hoạt động tại công trường: 41 máy, đạt tỷ lệ khai thác 85% (tháng 6 là 78%)

Đang bảo trì/sửa chữa: 5 máy, trong đó máy đào MD-07 nằm xưởng 3 tuần vì chờ phụ tùng

Phụ tùng MD-07 phải nhập, dự kiến về cuối tháng 8 - về đến nơi là lắp ngay

2 máy dừng chờ điều chuyển sang công trường Hà Khánh B đầu tháng 8

Sự cố trong tháng: 6 vụ (tháng 6: 9 vụ), không có sự cố mất an toàn lao động

Trong 6 vụ có 2 vụ do lỗi vận hành - đã nhắc nhở trực tiếp, cho ký lại cam kết vận hành

Sự cố lặp lại nhiều nhất: lỗi hệ thống thủy lực máy xúc lật, 3/6 vụ

anh Hòa xin nghỉ phép tuần sau - sắp xếp người thay ca

Chi phí bảo trì sửa chữa tháng 7: 218 triệu đồng, vượt kế hoạch 12% (kế hoạch 195 triệu)

Nguyên nhân vượt: thay bơm thủy lực máy xúc XL-03 ngoài kế hoạch, 31 triệu

Đã hoàn thành kiểm định định kỳ 6 cẩu tháp, đạt 100%, trước hạn 5 ngày

Nhân sự: thiếu 1 kỹ thuật viên ca đêm, đang tuyển - đăng tin 2 tuần chưa có hồ sơ phù hợp

Việc tháng 8: nhận bàn giao 2 máy đào mới, đào tạo vận hành cho 4 công nhân

Việc tháng 8: kiểm định định kỳ 9 máy đến hạn trong tháng

Việc tháng 8: đào tạo an toàn cho 5 người mới

Việc tháng 8: lập phương án bảo trì dự phòng hệ thủy lực cho cả nhóm máy xúc lật

nhớ hỏi kế toán về hóa đơn tháng 6 của xưởng ngoài, chưa thấy trả

Đề xuất: duyệt mua sẵn bộ phụ tùng thủy lực dự phòng (~45 triệu) để giảm thời gian máy nằm chờ